Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretario de Hacienda

Lic. Daniela Fernández

S ----------------/-----------------------D

Ref: EX-2022-03427379- -GDEMZA-SSP

Ley de Responsabilidad   Fiscal

1º Trimestre de 2022

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL   - 1º TRIMESTRE 2022

JUSTIFICACIÓN DE METAS (ANEXO 30 ART. 5 INC. D)

##### Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de justificar las desviaciones en la Ejecución de referencia y las medidas correctivas adoptadas o a adoptar.

##### Dado que la proyección se efectúo en grandes rubros y se solicita informe respecto de los desvíos más importantes, informamos lo siguiente:

- Con relación a los GASTOS CORRIENTES cuya programación en el PRIMER TRIMESTRE 2022 se previó en la suma de $ 7.308.173.241,75 y se llegó a un mayor nivel de ejecución de $ 4.914.548.814,81 que representa una menor ejecución a la programada, debido al retraso en alugan gestiones admirativas. En la actualidad se está gestionando para mejorar los procesos y circuitos administrativos.

- Respecto de los Gastos de Capital cuya programación en el PRIMER trimestre se previó en la suma de $ $ 201.953.520,25 y se llegó a un nivel de ejecución de $ 5.758.327,14 que representa una ejecución menor al 3% del total. La diferencia se debe al retraso en el proceso licitatorio de los Buss a gnc.

•	Sobre la ejecución de los Recursos Corrientes el monto de recaudación en el PRIMER trimestre alcanzó la suma de $ 1.401.137.126,65,  sino inferior al 49% al estimado. Esta recaudación corresponde, al sistema de pago del transporte público de pasajeros urbano y suburbano, al Subsidio Nacional, y al Subsidio Provincial, lo que acompaña la menor ejecución en erogaciones corrientes

Saludo a usted muy Atentamente.