ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C y D

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

3º TRIMESTRE – EJERICIO 2023.

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos que fueron recaudados durante el ejercicio proveniente de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

En las erogaciones corrientes se observa una ejecución mayor, que asciende a lo programado. Los desvíos más importantes se han producido por los Acuerdos Paritarios.

Medida correctiva:

Se han solicitado en el Ministerio de Hacienda los Refuerzos presupuestarios correspondientes

II – B – EROGACIONES CAPITAL:

CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA (51202)

En esta Clasificación presupuestaria los desvíos corresponden a los aumentos otorgados por los Decretos 46/23, 705/23 y 1681/23.

Medida correctiva:  no corresponde.

Aportes A Actividades No Lucrativas (55203)

Esta clasificación económica corresponde a las transferencias realizadas al Departamento General de Irrigación, referente al convenio autorizado por Dec. 1094/23 y Dec. 1811/23 que explican mayormente la diferencia positiva entre lo ejecutado y lo programado.

.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.

Otros Aportes A Municipios (55205)

Esta clasificación económica corresponde a las transferencias realizadas a distintos municipios, tanto a través del Programa de Infraestructura Municipal así como convenios específicos, que explican también la diferencia positiva entre lo ejecutado y lo programado.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.

Trabajos Públicos (51201):

La ejecución en la Partida de Obra Pública en el 3º trimestre se encuentra por debajo de las proyecciones para el ejercicio 2023.

Esto se explica ya que las obras proyectadas a licitar denotan una menor cantidad debido a reformulación de proyectos, actualizaciones de presupuestos, nuevas prioridades, adecuaciones de montos disponibles en el presupuesto votado para atender todas las necesidades planteadas, etc.

Medidas correctivas: De acuerdo a lo especificado en los párrafos precedentes, los desvíos no ameritan adopción de medidas correctivas, dado que en el caso de las obras públicas la mayoría de los desvíos se producen por imponderables que no es posible prever al momento de la programación.