AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

29 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido superiores  a los previstos debidos principalmente a una aceleración en las pesificaciones del préstamo BID 4779 por la parte final del Tramo II de la Ruta Provincial N° 82-

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido   menores a los previstos debido a una desaceleración momentánea en los diferentes proyectos de la U.F.I.-

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  inferiores con lo programado, por las siguientes razones:

  - Ejecución del Programa BID 4779 para el cual se programó un alto nivel de ejecución en el TRAMO III se ha visto modificado su procedimiento normal.-

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de una desaceleración en la Ejecución de los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.-

Fuentes de Financiamiento-

La sub-ejecución de este concepto se produce por los atrasos en  los desembolsos por parte de Nación, correspondiente a los Prestamos Indirectos ,  de los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.-

- Aplicaciones Financieras

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de cambios de tasas por parte  de la Nación y que impacta en  los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.-

MENDOZA, 30 de NOVIEMBRE de 2025.-